| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ Ауырғазы районы муниципаль районының Ибрай ауыл советы ауыл биләмәhе Хакимиәте 453472, Ауырғазы районы, Кесе Ибрай ауылы |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Администрация сельского поселения Ибраевский сельсовет муниципального района Аургазинский район 453472, Аургазинский район, с.Малое Ибраево, т. 2-54-31 |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2020 г.                                                                       № 3/1

Об утверждении  плана мероприятий  по подготовке и проведению

«Года эстетики населенных пунктов»

в сельском  поселении Ибраевский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан в 2020 году.

В целях реализации Указа Главы Республики Башкортостан от 17.10.2019 года № УГ-341  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению «Года эстетики населенных пунктов» в сельском  поселении Ибраевский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан в 2020 году.

2. Обнародовать  настоящее постановление на информационном стенде в здании Администрации и разместить на официальном сайте сельского поселения http://www.ibraevsky.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                                      Ю.Н. Ефимов

Утвержден

постановлением  Администрации

СП Ибраевский сельсовет МР Аургазинский

район РБ от 29 января 2020 года  № 3/1

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  «Года эстетики населенных пунктов» в сельском поселении Ибраевский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ориентиро вочная стоимость (тыс.руб.) | Источник финансирова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Озеленение территории населенных пунктов, посадка деревьев и кустарников | Апрель-май, сентябрь - октябрь | АСП Ибраевский сельсовет | 50,0 | Бюджет сельского поселения |
| 2 | Ремонт дорог внутри населенных пунктов, с.Малое Ибраево, 765 м. асфальт. | Май-июнь | АСП Ибраевский сельсовет | 200,00 | Бюджет сельского поселения |
|  | Замена заборов по красной линии в населенных пунктах сельского поселения, ремонт заборов (забор СОШ, забор СДК и т.д.) | Май-сентябрь | АСП Ибраевский сельсовет | 200,00 | Бюджет сельского поселения |
| 3 | Содержание кладбищ населенных пунктов сельского поселения (уборка мусора, обкос сорных трав, ремонт ограждений) | Весна-осень | Старосты населенных пунктов | - | - |
| 4 | Размещение средств наружной рекламы (установка дополнительных стендов) | В течении года | АСП Ибраевский сельсовет | 10,00 | Бюджет сельского поселения |
| 5 | Ремонт стелы в д. Старое Ибраево (покраска, побелка, уборка территории, посадка деревьев) | Апрель | АСП Ибраевский сельсовет | 50,00 | Бюджет сельского поселения |
| 6 | Установка дополнительных свототочек наружного освещения | Апрель-май | АСП Ибраевский сельсовет | 500,0 | Бюджет сельского поселения |
| 7 | Ремонт и установка опор освещения, монтаж СИП | Апрель | АСП Ибраевский сельсовет | 100,0 | Бюджет сельского поселения |
| 8 | Обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров в населенных пунктах сельского поселения | Май-август | АСП Ибраевский сельсовет | 225,00 | Бюджет сельского поселения |
| 9 | Покупка ДИП | Май-август | АСП Ибраевский сельсовет | 100,0 | Бюджет сельского поселения |